PRD — Product Requirements Document EcoMap by LaCabrera.eco Mapa vivo de colaboradores: quién eres, con quién trabajas, qué tan cerca estás. Versión 0.3 • Junio 2026 • Estado: Decisiones cerradas

| Producto | EcoMap |
| --- | --- |
| Organización | LaCabrera.eco (organización piloto) |
| Versión | 0.3 — Decisiones de producto cerradas |
| Fecha | Junio 2026 |
| Stack | Next.js 15 · Neon PostgreSQL · Prisma · NextAuth · React Flow · Vercel |
| Cambios v0.3 | Geocodificación resuelta (Places API + input search); columnas Excel fijas con plantilla oficial; grafo siempre privado |

# 1. Resumen Ejecutivo

EcoMap es una plataforma web de mapeo de colaboradores para organizaciones. Cada organización crea su círculo central y va añadiendo colaboradores —personas con las que trabaja, ha trabajado o comparte proximidad geográfica— visualizados en un grafo donde la distancia y el tamaño de cada nodo refleja la intensidad real de la relación.

Propuesta de valor central "Tu red de colaboradores, visualizada como realmente es: no quién conoces, sino qué tan cerca estás de cada uno." La cercanía no es subjetiva: emerge de datos concretos —proyectos compartidos, distancia física, frecuencia de contacto— ponderados por la propia organización.

# 2. Contexto y Problema

Las organizaciones pequeñas y medianas —especialmente las que operan en red, como cooperativas, colectivos o consultoras de impacto— gestionan su ecosistema de colaboradores de forma fragmentada: hojas de cálculo, CRMs genéricos, notas sueltas. No existe una herramienta que convierta ese mapa mental de "quién es quién" en una visualización accionable.

| Situación actual | Con EcoMap |
| --- | --- |
| Colaboradores en Excel sin contexto de relación | Cada contacto tiene parámetros de cercanía calculados |
| El mapa de la red vive en la cabeza del fundador | Grafo visual compartible con el equipo |
| No hay forma de priorizar con quién colaborar más | La distancia en el grafo lo refleja automáticamente |
| Incorporar a alguien nuevo lleva semanas de contexto | El grafo da el contexto al instante |
| CRMs genéricos ignoran la dimensión espacial y temporal | Proximidad geográfica y colaboración pasada son parámetros de primera clase |

# 3. Usuario Objetivo

## 3.1 Perfil principal — La organización

EcoMap está diseñado para organizaciones como unidad de uso, no para individuos. Una organización puede ser una empresa, cooperativa, colectivo, proyecto o iniciativa con identidad propia.

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo de org | Pequeña o mediana; opera en red de colaboradores externos |
| Ejemplo piloto | LaCabrera.eco — organización de impacto con red de colaboradores distribuidos |
| Tamaño típico | 1–5 personas internas + 10–100 colaboradores en órbita |
| Dolor principal | No tienen visión clara de su ecosistema; la gestión es reactiva |
| Comportamiento | Usan Excel o Notion como base de datos de contactos; ningún CRM les encaja bien |

## 3.2 Usuarios dentro de la organización (roles)

| Rol | Qué hace en EcoMap | Permisos |
| --- | --- | --- |
| Admin / Fundador | Configura la organización, importa datos, define parámetros de cercanía | Total |
| Editor | Añade y edita colaboradores, actualiza relaciones | Edición |
| Viewer | Consulta el grafo y busca colaboradores | Solo lectura |

# 4. Concepto Central — El Grafo de Cercanía

El elemento diferencial de EcoMap es que la posición y tamaño de cada colaborador en el grafo no es decorativa: es la representación visual de una puntuación de cercanía calculada a partir de parámetros objetivos.

## 4.1 Estructura del grafo

Anatomía del grafo Nodo central (1): La organización (ej. LaCabrera.eco). Siempre en el centro. Nodos colaboradores (N): Personas o entidades de la red. Su distancia al centro refleja la cercanía total. Tamaño del nodo: Proporcional a la puntuación de cercanía total del colaborador. Color / tipo de arista: Indica el tipo de relación dominante (geográfica, profesional, frecuencia). Órbitas concéntricas: Anillos visuales que agrupan colaboradores por nivel de cercanía (núcleo / medio / periferia).

## 4.2 Parámetros de cercanía

La cercanía de cada colaborador se calcula como una puntuación compuesta. Para el MVP se proponen los siguientes parámetros con pesos por defecto; la organización podrá ajustarlos desde la configuración.

| Parámetro | Descripción | Fuente del dato | Peso por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Colaboración activa | ¿Están trabajando juntos ahora? | Campo en ficha del colaborador | 30 % |
| Colaboración pasada | ¿Han trabajado juntos en el pasado? | Campo en ficha del colaborador | 20 % |
| Proximidad geográfica | Distancia en km entre ubicaciones | Input search con Google Places API (lat/lng guardados) | 20 % |
| Frecuencia de contacto | Número de interacciones recientes (manual) | Campo en ficha del colaborador | 15 % |
| Afinidad temática | Comparten áreas de trabajo o intereses | Tags del colaborador | 15 % |

Decisión de diseño — parámetros configurables Para el MVP los pesos son fijos y definidos por la plataforma. En v1.1, cada organización podrá personalizar qué parámetros activa y con qué peso, convirtiéndolo en una herramienta adaptable a distintos tipos de red (geográfica, temática, profesional). Esto protege la simplicidad del MVP sin cerrar la puerta a la personalización futura.

# 5. Alcance del MVP

## 5.1 Módulo 1 — Organización y perfil

- Crear organización: nombre, logo, descripción, ubicación vía input search con Google Places API (lat/lng se guarda automáticamente)

- URL única por organización (ej. ecomap.app/lacabrera)

- Invitar miembros del equipo con rol (admin / editor / viewer)

- Login con Google OAuth (NextAuth.js); LinkedIn OAuth como opcional para datos de perfil

## 5.2 Módulo 2 — Importación de colaboradores

La fuente de datos inicial es un fichero Excel (.xlsx) con columnas fijas definidas por la plataforma. En el futuro este módulo se sustituirá por una conexión directa a CRM. El CSV no es el formato canónico: la plantilla Excel oficial es la fuente de verdad.

- Descarga de plantilla Excel oficial desde la pantalla de importación

- Columnas fijas e inamovibles — el usuario rellena la plantilla, no la adapta

- Subida del Excel relleno: la plataforma valida contra el esquema de columnas fijas

- Geocodificación automática en la importación: la columna "direccion" se envía a Google Places API y se almacenan lat/lng. Si no se resuelve, se marca el registro con advertencia y se puede corregir manualmente desde la ficha.

- Vista previa antes de confirmar: filas válidas, con advertencia y con error (email duplicado, nombre vacío)

- Importaciones posteriores en modo merge (por email) — los registros existentes se actualizan, los nuevos se añaden, ninguno se borra salvo que se archive explícitamente

- Exportación de la base de colaboradores a Excel en cualquier momento

Plantilla oficial — columnas fijas nombre* ¦ email* ¦ direccion* ¦ empresa ¦ tipo (persona/org/proyecto) tags ¦ colaboracion_activa (si/no) ¦ colaboracion_pasada (si/no) frecuencia_contacto (0-5) ¦ notas Campos obligatorios (*): nombre, email, direccion. El campo "direccion" acepta cualquier formato legible (calle, ciudad, CP, país) — Google Places lo resuelve a lat/lng. Las columnas son fijas en el MVP. La integración con CRM (HubSpot, Notion, Airtable) sustituirá este flujo en v1.2.

## 5.3 Módulo 3 — Gestión de colaboradores

- Ficha de colaborador: todos los campos del CSV más foto, notas libres, historial de cambios

- Añadir colaborador manualmente (formulario): el campo de dirección es un input search con Google Places API — igual que en la importación, lat/lng se guarda automáticamente al seleccionar una sugerencia

- Editar colaborador individualmente

- Archivar colaborador (no se borra, sale del grafo activo)

- Tipos de colaborador: Persona / Organización / Proyecto

- Tags libres para afinidad temática (ej. "permacultura", "diseño", "financiación")

- Búsqueda y filtrado en lista: por nombre, tag, ciudad, nivel de cercanía

## 5.4 Módulo 4 — Grafo de cercanía (visualización)

- Vista de grafo interactivo con React Flow

- Nodo central = organización; nodos secundarios = colaboradores

- Distancia al centro calculada por puntuación de cercanía compuesta

- Tamaño del nodo proporcional a la puntuación total

- Órbitas visuales: Núcleo (>70 pts), Media (40–70 pts), Periferia (<40 pts)

- Color de nodo por tipo de colaborador (persona / org / proyecto)

- Hover sobre nodo: tooltip con nombre, tags y puntuación de cercanía

- Clic sobre nodo: panel lateral con ficha completa del colaborador

- Filtros en el grafo: por tag, por tipo de colaborador, por parámetro de cercanía dominante

- Zoom, pan y búsqueda por nombre dentro del grafo

- Exportar vista del grafo como imagen PNG

## 5.5 Módulo 5 — Panel de administración

- Dashboard: número de colaboradores, distribución por órbita, últimas actualizaciones

- Configuración de la organización: datos, logo, ubicación

- Gestión de miembros del equipo y roles

- Historial de importaciones

# 6. Fuera del MVP — Backlog

| Funcionalidad | Fase prevista | Justificación del aplazamiento |
| --- | --- | --- |
| Chatbot IA para consultas en lenguaje natural | v1.1 | Requiere capa LLM + RAG; se diseña sobre la base de datos del MVP |
| Parámetros de cercanía personalizables por org | v1.1 | Simplifica el MVP; los pesos fijos validan el concepto primero |
| Conexión directa a CRM (HubSpot, Notion, Airtable) | v1.2 | CSV cubre el MVP; las integraciones requieren OAuth por CRM |
| Múltiples grafos por organización (subproyectos) | v1.2 | Un grafo por org es suficiente para validar |
| Relaciones entre colaboradores (no solo org→colab) | v1.2 | Añade complejidad al modelo de datos y a la UI |
| Vista de mapa geográfico (colaboradores en mapa real) | v1.3 | Complementa el grafo; requiere integración de mapas |
| Modo público / embed del grafo | v1.3 | Útil para mostrar el ecosistema externamente |
| App móvil nativa | v2.0 | Web responsive es suficiente para el uso actual |

# 7. Arquitectura Técnica

## 7.1 Stack

| Capa | Tecnología | Rol en EcoMap |
| --- | --- | --- |
| Frontend + API | Next.js 15 (App Router) | Full-stack; API Routes como serverless functions en Vercel |
| Base de datos | Neon PostgreSQL | DB serverless compatible con Vercel; connection pooling nativo |
| ORM | Prisma | Migraciones y queries type-safe |
| Auth | NextAuth.js v5 | Google OAuth + LinkedIn OAuth; gestión de sesiones |
| Grafo en UI | React Flow | Renders del grafo interactivo; nodos y aristas custom |
| Estilos | Tailwind CSS | Design system consistente y rápido |
| Parseo Excel/CSV | SheetJS (xlsx) | Lectura de .xlsx en el cliente antes de subir |
| Geocodificación | Google Places API | Resolución de dirección libre a lat/lng; usado en importación y en formulario manual |
| Privacidad del grafo | Siempre privado (MVP) | El grafo solo es visible para miembros de la organización; no hay modo público en el MVP |
| Deploy | Vercel | CI/CD automático; preview por branch |

## 7.2 Modelo de datos

El modelo está diseñado para ser flexible: los parámetros de cercanía son columnas explícitas hoy, pero el diseño permite añadir nuevos parámetros como campos JSON sin migraciones destructivas.

Entidades principales (Prisma schema simplificado) Organization id, name, slug, logo, city, country, lat, lng, created_at OrgMember id, org_id, user_id, role (admin¦editor¦viewer) Collaborator id, org_id, name, email, city, country, lat, lng, type (person¦org¦project), tags[], notes, collab_active (bool), collab_past (bool), contact_frequency (0-5), is_archived, extra (JSON) ProximityScore id, org_id, collaborator_id, score_total, score_collab_active, score_collab_past, score_geo, score_frequency, score_affinity, orbit (core¦mid¦periphery), calculated_at ImportLog id, org_id, filename, rows_total, rows_imported, rows_skipped, created_at

## 7.3 Cálculo de puntuación de cercanía

El cálculo es un job que se ejecuta tras cada importación o actualización manual. El resultado se guarda en ProximityScore para que el grafo lo consuma sin recalcular en cada render.

Fórmula de cercanía (MVP) score_total = (collab_active ? 30 : 0) + // ¿Colaboran ahora? (collab_past ? 20 : 0) + // ¿Han colaborado? geo_score(dist_km) * 20 + // Proximidad geográfica (100pts → 0pts a >500km) (contact_freq / 5) * 15 + // Frecuencia 0-5 → 0-15 pts affinity_score(tags) * 15 // Tags compartidos con la org → 0-15 pts Rango resultante: 0–100. Órbitas: Núcleo ≥70 · Media 40–69 · Periferia <40

# 8. Flujos de Usuario Principales

## Flujo 1 — Onboarding de una organización nueva

| Paso | Usuario | Sistema |
| --- | --- | --- |
| 1 | Entra a EcoMap y se autentica con Google | Crea cuenta; redirige a "Crear organización" |
| 2 | Rellena nombre, ciudad y sube logo | Crea registro Organization con slug único |
| 3 | Descarga la plantilla Excel de colaboradores | Sirve template.xlsx con columnas predefinidas |
| 4 | Rellena la plantilla con sus colaboradores | (Acción offline) |
| 5 | Sube el Excel en la pantalla de importación | Parsea con SheetJS; muestra vista previa con mapeo de columnas |
| 6 | Revisa el mapeo y confirma la importación | Guarda Collaborators; lanza job de cálculo de ProximityScore |
| 7 | Ve el grafo con sus colaboradores posicionados | React Flow renderiza nodos según score calculado |

## Flujo 2 — Actualizar datos tras nueva colaboración

| Paso | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | El admin abre la ficha de un colaborador |
| 2 | Activa "Colaboración activa: Sí" (antes estaba en No) |
| 3 | Guarda el cambio |
| 4 | El sistema recalcula el ProximityScore de ese colaborador |
| 5 | El nodo del colaborador se mueve visualmente más cerca del centro en el grafo |

## Flujo 3 — Importación de actualización (merge)

| Paso | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Admin exporta la lista actual a CSV desde EcoMap |
| 2 | Actualiza datos en Excel (nuevos colaboradores, cambios de ciudad, etc.) |
| 3 | Sube el CSV actualizado en modo "Actualizar (merge por email)" |
| 4 | El sistema muestra qué filas se añadirán, cuáles se actualizarán y cuáles no cambian |
| 5 | Admin confirma; el sistema aplica el merge y recalcula scores afectados |

# 9. Decisiones Cerradas y Preguntas Abiertas

## 9.1 Decisiones cerradas (v0.3)

| Decisión | Resolución |
| --- | --- |
| Geocodificación | Input search con Google Places API en formulario manual y en importación. El sistema guarda lat/lng automáticamente. Si no resuelve, el registro queda marcado con advertencia y el admin puede corregirlo desde la ficha. |
| Columnas del Excel | Columnas fijas e inamovibles definidas por la plataforma. Se ofrece plantilla oficial descargable. En v1.2 este flujo se sustituye por integración directa con CRM. |
| Visibilidad del grafo | Siempre privado en el MVP. Solo los miembros de la organización (admin, editor, viewer) pueden acceder. No hay modo público ni embed hasta v1.3. |

## 9.2 Preguntas aún abiertas

| Pregunta | Responsable | Urgencia |
| --- | --- | --- |
| ¿Los colaboradores pueden pertenecer a varias organizaciones en EcoMap? | Producto | Baja — backlog v1.2 |
| ¿Múltiples editores pueden modificar simultáneamente sin conflictos? | Tech | Media — secuencial es suficiente en MVP |
| ¿Qué proveedor de geocodificación usamos si el volumen hace cara la Google Places API? | Tech | Baja — revisar en beta |

# 10. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Excel con formatos muy variados rompe el parseo | Alta | Medio | Plantilla oficial + validación visual previa a la importación |
| Geocodificación imprecisa o sin resolver | Baja | Medio | Google Places API con sugerencias en tiempo real; registros no resueltos se marcan y el admin puede corregir manualmente desde la ficha |
| Coste de Google Places API escala con el número de colaboradores | Baja | Bajo | En MVP el volumen es pequeño; evaluar Nominatim (gratuito) como alternativa en beta |
| Grafo lento con >200 nodos (render en cliente) | Media | Alto | Virtualización de nodos en React Flow; límite de 500 nodos en MVP |
| Adopción baja si el grafo vacío al inicio no da valor | Alta | Alto | Onboarding guiado; valor visible desde la primera importación (aunque sea 10 contactos) |
| Privacidad: datos de colaboradores sin su consentimiento | Media | Alto | El grafo es privado por defecto; aviso legal en onboarding; no se exponen emails en UI pública |

# 11. Hoja de Ruta

| Fase | Duración | Entregables clave |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — Setup | 1 semana | Repo Next.js, DB Neon, NextAuth, deploy Vercel, plantilla Excel |
| Fase 1 — Datos | 2 semanas | Importación CSV/Excel, ficha de colaborador, CRUD, geocodificación |
| Fase 2 — Grafo MVP | 3 semanas | React Flow, cálculo de ProximityScore, órbitas, filtros, panel lateral |
| Fase 3 — Admin | 1 semana | Dashboard, roles de equipo, exportación, historial de importaciones |
| Fase 4 — Beta privada | 2 semanas | Piloto con LaCabrera.eco; iteración sobre feedback real |
| Fase 5 — v1.1 | TBD | Parámetros configurables + Chatbot IA sobre la base de datos del MVP |

# 12. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Nodo central | Nodo raíz del grafo que representa a la organización propietaria del mapa |
| Colaborador | Persona, organización o proyecto con relación a la organización central |
| Puntuación de cercanía | Valor 0–100 calculado como combinación ponderada de los parámetros de relación |
| Órbita | Anillo visual del grafo: Núcleo (≥70), Media (40–69), Periferia (<40) |
| Parámetro de cercanía | Variable que contribuye a la puntuación: colaboración, geografía, frecuencia, afinidad |
| Merge | Modo de importación que actualiza registros existentes por email sin borrar los demás |
| ProximityScore | Tabla de base de datos que almacena el score calculado por colaborador |
| Slug | Identificador de URL de la organización (ej. "lacabrera" en ecomap.app/lacabrera) |

Próximos pasos inmediatos 1. Sign-off de este PRD v0.3 — decisiones de producto ya cerradas 2. Preparar la plantilla Excel oficial con datos reales de LaCabrera.eco para validar las columnas fijas 3. Obtener API key de Google Places y definir límites de uso para el MVP 4. Kick-off Fase 0 — Setup técnico del repositorio